
软件工程系列课程教学辅助网站

JAD会议



会议记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | JAD会议 | 会议时间 | | 2017年12月18日 | | |
| 会议地点 | 理4-504 | | | | | |
| 出席于列席会议人员 | 教师用户代表：杨枨，  管理员用户代表：李泽龙  学生代表：汪涛  游客代表：黄炜杰  开发技术人员代表：奕吉  项目团队：陈启强（PM）、李文杰、赵伟、余泽伟 | | 缺席人员 | | | 无 |
| 会议主持人 | 陈启强 | | 审阅 | | | 陈启强 |
| 主要议题 | 有关于需求冲突协调事宜 | | | | | |
| 发言记录摘要 | 1. 网站首页网站公告和全站公告冲突。 2. 教师认为动态发布功能需要与帖子放在一起或者不需要，跟帖子功能差不多 3. 教师认为个人课程模版与所有课程模版不一致，课程搜索功能界面理解错误 4. 教师认为帖子功能排序功能偏少 5. 学生发现我们学生功能没做关注课程的功能，并且认为我们应当在学生个人主页添加课程取消关注的功能 6. 管理员功能认为手动备份功能理解错误 | | | | | |
| 讨论结果 | 1. 经讨论，全站公告框架为全站介绍，属我们团队字面理解错误。 2. 经讨论，得出我们当初需求理解错误，我们组内部讨论，决定删除该功能。 3. 经讨论，我们认为教师个人课程模版内容显示部分课程内容，稍作修改；课程搜索功能界面重做 4. 经讨论，我们决定添加帖子功能排序 5. 经讨论，我们决定添加该关注功能 6. 经讨论，我们决定改善手动备份功能 | | | | | |
| 会议记录人 | 陈启强 | | 会议录音 | | 见附件 | |
| 会议结束时间 | 2017年12月18日 | | | | | |