
**软件工程系列课程教学辅助网站**

**需求变更影响分析报告**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | PRD-G20 |
| [√] 草稿 | 当前版本： | | 0.2 |
| [ ] 正式发布 | 作 | 者： | 陈启强、赵伟、李文杰、余泽伟 |
| [ ] 正在修改 | 完成日期： | | 2018-1-8 |

版本历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 日期 | 备注 |
| V0.1 | 陈启强 | 2017-12-30 | 新建需求影响分析报告 |
| V0.2 | 陈启强 | 2018-1-8 |  |

目录

[1 变更-CR-01 3](#_Toc503011853)

[1.1 变更请求ID号： 3](#_Toc503011854)

[1.2 变更描述 3](#_Toc503011855)

[1.3 变更提出人 3](#_Toc503011856)

[1.4 变更提出时间 3](#_Toc503011857)

[1.5 变更重要程度 3](#_Toc503011858)

[1.6 影响分析 3](#_Toc503011859)

[1.6.1 对当前项目的影响 3](#_Toc503011860)

[1.6.2 对项目工时的影响 4](#_Toc503011861)

[1.6.3 对其他需求的影响 4](#_Toc503011862)

[1.6.4 可能要变更的其他组件 4](#_Toc503011863)

# 变更-CR-01

## 变更请求ID号：

编号：CR-01

标题：教师介绍功能位置更改

## 变更描述

描述：教师介绍功能在个人信息页面上体现

## 变更提出人

教师用户代表

## 变更提出时间

2017年12月27日

## 变更重要程度

较小

## 影响分析

### 对当前项目的影响

因为该需求用例是教师用例，并且由教师用户代表提出，更改范围不是很大。所以如果该需求变更通过，可能会给当前项目带来2~3天的工作量增加，同时导致用例文档中相应用例的删除、修改，导致界面原型中的相关界面删除、修改，导致用户手册中相应操作介绍的删除、修改，导致测试用例文档中相应测试用例的删除、修改。

并且当前时期，项目处于收尾期，临近项目总结答辩，所以在当前时期，要完成该需求变更有一定的难度。

### 对项目工时的影响

修改相应的文档、界面原型等，可能会对项目工时造成以下影响：

1.修改用例文档、修改界面原型：增加0.5工作日

2.修改修改软件需求规格说明书：增加1工作日

3.修改测试用例文档、修改用户手册：增加0.5工作日

4.维护需求变更控制文档：0.5工作日

合计：增加2.5工作日

### 对其他需求的影响

其他影响的需求：

1.学生查看教师介绍

2.管理员管理教师

### 可能要变更的其他组件

无