**软件工程系列课程教学辅助网站**

**项目绩效评定**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | PRD-G20 |
| [√ ] 草稿 | 当前版本： | | 0.1.0 |
| [ ] 正式发布 | 作 | 者： | 陈启强、赵伟、李文杰、余泽伟 |
| [ ] 正在修改 | 完成日期： | | 2018-1-14 |

版本历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 日期 | 备注 |
| V0.1.0 | 陈启强 | 2018-1-14 | 项目绩效评定 |

目录

[1 成本预算 4](#_Toc503713387)

[2 效率 4](#_Toc503713388)

[3 组员评价 4](#_Toc503713389)

# 成本预算

本小组共4位人员，由于是制作静态网页，可用开发软件可选开源软件，没有成本，小组人员每人每小时费用30.97元，共开发软件15周，每人平均每天3小时工时，一人共需9755.55元，4人共需39022.2元。

由于需求变更影响，每人工作量增加7.5小时，每人工资需增加232.275元，共需增加929.1元。

# 效率

项目基本按照预定的里程碑计划和周任务方式执行下来，但在其中过程中我们的需求进度比别组晚了一周左右时间。虽然最后经过努力，赶上了进度。

还有总体工作量挺多的，但并不是按预计的每日三小时工作量，多是工作时间都花费在周末，对浮动时间的把握不足。所以常会出现无法在预期时间内完成给定任务的情况，或是超时到第二天或是第三天才完成内容的情况。但是我们组的工作量都是相对平均的，总体进度并没有落下。

# 组员评价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 沟通(25) | 质量完成情况(25) | 工作态度(25) | 工作量(25) | 总分(100) |
| 陈启强 | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 |
| 赵伟 | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 |
| 李文杰 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 |
| 余泽伟 | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 |

前三条分数的评判模式是按组内不记名互评，工作量是依据甘特图的模式评价